*Приложение к письму*

ПРОЕКТ

плана мероприятий по приведению в нормативное состояние улиц (ремонт, реконструкция, капитальный ремонт, устройство освещения и тротуаров) населенных пунктов в разрезе муниципальных образований Республики Тыва

на период до 2026 года

| № | Наименованиемероприятия (ключевого события) | Протяженность автомобильных дорог, км | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Ожидаемый результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(Наименование муниципального образования РТ)* |
| **2021 год**  |
| 1 | Ремонт дороги с. Эрзин  | 37,171 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2021 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
| 2 | Ремонт дороги с. Эрзин – Торе-Хол  | 2,900 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2021 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
| 3 | Освещение ул. Н. Артура | 0,831 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2021 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
| 4 | Освещение ул. Кидиспея | 0,766 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2021 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
| 5 | Установка дорожных знаков в с. Эрзин |  | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2021 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  |  |  |  |  |  |
| **2022 год** |
|  | Асфальтирование дороги с. Эрзин | 37,171 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2022 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Ямочный ремонт улицы Салчак-Тока | 1,714 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2022 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Освещение ул. Гагарина | 0,612 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2022 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Установка дорожных знаков в с. Эрзин |  | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2022 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  |  |  |  |  |  |
| **2023 год** |
|  | Асфальтирование дороги Эрзин – Булун-Бажы  | 3,1 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2023 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Асфальтирование дороги Эрзин – Бай-Даг  | 1 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет |  |  |
|  | Освещение в с. Нарын  | 7,985 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2023 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Освещение в с. Морен | 8,383 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2023 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
| **2024 год** |
|  | Асфальтирование дороги Эрзин – Нарын | 28 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2024 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Асфальтирование дороги Эрзин – Морен | 18 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2024 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Асфальтирование дороги Эрзин – Качык | 70 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2024 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Освещение в с. Бай-Даг  | 4,594 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2023 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Освещение в с. Булун-Бажы | 5,197 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2023 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
| **2025 год** |
|  | Ямочный ремонт улицы Комсомольская | 2,102 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2025 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
|  | Освещение ул. Г. Ширшин | 0,803 | Федеральный, Республиканский и Местный бюджет | 31.10.2025 г. | Администрация Эрзинского кожууна |
| **2026 год** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |